游戏进度陪伴器 产品功能 Roadmap

| ✅ 已完成 | 🔵 开发中 | 🟣 已规划 | ⚪ 未来探索 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 功能模块 | Phase 0 文档准备 | Phase 1 MVP | Phase 2 增长 | Beyond 后期探索 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🎮 进度展示 |  |  |  |  |
| 进度可视化 | • 进度条原型 HTML 交互原型 • UI 三主题 Light/Dark/Game ✅ 已完成 | • Electron 进度条 主窗口 UI • 章节节点标注 7 章 + 星球 • 高潮热度波形 YouTube 风格 • 剩余时长预估 基于平均数据 🔵 开发中 | • 多游戏切换 游戏库列表 • 进度历史记录 每次游玩记录 🟣 已规划 | • AI 高潮预测 动态分析 • 社区热度数据 众包进度标注 ⚪ 未来探索 |
| 📍 进度输入 |  |  |  |  |
| 输入方式 | • — | • 手动选章节 下拉选择 • Steam 成就读取 Web API 🔵 开发中 | • Steam 成就优化 缓存 + 轮询 • 快速手动输入 关键词搜索 🟣 已规划 | • 截图 AI 识别 Claude Vision • 游戏内存读取 无 EAC 游戏 ⚪ 未来探索 |
| ⏩ 跳关辅助 |  |  |  |  |
| 存档跳关 | • — | • 存档下载链接 NexusMods • 替换操作指引 手动步骤说明 🔵 开发中 | • 跳关剧情摘要 跳过内容概述 • Build 推荐 跳关后角色配置 • 一键替换存档 自动化操作 🟣 已规划 | • 三方存档平台 UU加速器对接 • AI 剧情生成 LLM 摘要 ⚪ 未来探索 |
| 🏗️ 平台与数据 |  |  |  |  |
| 基础架构 | • PRD 文档 产品规划 • UI 原型 可交互 HTML • 游戏数据 JSON JFO 全流程 ✅ 已完成 | • Electron 框架 .exe 打包 • 预载数据层 JSON 内嵌 • dataService 抽象 前后端解耦 🔵 开发中 | • 多游戏数据 扩展 JSON • 自动更新 electron-updater 🟣 已规划 | • 后端 REST API 云端数据源 • 用户偏好分析 游玩历史 • Steam 库批量扫描 游戏推荐 ⚪ 未来探索 |

| 时间轴 | 2026 Apr · 完成 | 2026 May · W1-4 | 2026 Jun · W5-8 | 2026 Q3+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

MVP Done — Definition of Done 玩家打开 .exe，选择章节或输入 Steam ID，30 秒内 看到自己在全流程进度条的位置，并获得下一个高潮节点的时间提示。主题可切换（Light / Dark / Game）。